**Výzva na predloženie ponuky**

pre stanovenie predpokladanej hodnoty zákazky

podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

(ďalej iba „zákon)

|  |  |
| --- | --- |
| **Číslo zákazky :** | 1/1/2018 |
| **Predmet zákazky (§ 3 zákona) :** | Služba |
| Názov zákazky : | Zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu a Obecného úradu v Ďurkove |

**I. Názov, adresa a kontaktné miesto verejného obstarávateľa**

|  |  |
| --- | --- |
| Úradný názov : **Obec Ďurkov** | IČO : 00 324 132 |
| Poštová adresa : Obecný úrad, Ďurkov č.274, 044 19 Ruskov | |
| Kontaktná osoba pre VO : Ondrej Valik | Tel.: 055/6965554; mobil : 0903613191  e-mail : obecdurkov@stonline.sk |
|  |  |

**II. Opis**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| II.1.Miesto dodania predmetu zákazky : | | Obecný úrad Ďurkov, Ďurkov č.274, 044 19 Ruskov |
| II.2. **Stručný opis zákazky:**  2.1 Predmetom zákazky je zabezpečenie - Externého projektového manažmentu pre stavbu „Zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu a Obecného úradu v Ďurkove“  Projektové riadenie zahŕňa:  a) projektový manažment vo všetkých fázach projektového cyklu (plánovanie, implementácia, monitoring, vyhodnotenie a následné aktivity  b) komunikácia s dodávateľmi projektu týkajúca sa procesu realizácie projektu,  c) spolupráca s internými zamestnancami prijímateľa NFP zabezpečujúcimi odborné aspekty manažovania jednotlivých aktivít,  d) konzultácie týkajúce sa súladu realizácie projektu so Zmluvou o poskytnutí NFP a pravidlami Operačného programu (najmä oprávnenosti výdavkov),  e) Vypracovanie monitorovacích správ v rozsahu:  - hlásenie o začiatku projektu,  - 3 x priebežné monitorovacie správy (v priebehu 18 mesiacov),  - 1 x záverečná monitorovacia správa,  - 7 x žiadosti o platbu ( minimálne),  - 1 x záverečná žiadosť o platbu  - následné monitorovacie správy  f) zapracovanie a realizácia zmien projektu počas jeho implementácie na základe požiadaviek objednávateľa v súlade s podmienkami Zmluvy o NFP a výzvy  g) komunikácia s poskytovateľom NFP  h) spolupráca a príprava aktivít povinnej publicity projektu  i) dohľad a kontrola napĺňania výsledkových a dopadových indikátorov a cieľov projektu stanovených v žiadosti o NFP | | |
| II.3.Termín dodania alebo poskytnutia služby : | v priebehu 10 mesiacov | |
| II4. Zdroj finančných prostriedkov: | Zákazka bude financovaná z Operačného programu Kvalita životného prostredia, financovaného z EFRR a štátneho rozpočtu. Kód výzvy OPKZP-PO4-SC431-2017-19 | |

**III. Administratívne informácie**

|  |  |
| --- | --- |
| III.1. **Lehota na predkladanie ponúk:**  Dátum : 29.10.2018  Čas : do 12:00 hod. | |
| III.2. **Predpokladaná hodnota zákazky na uskutočnenie stavebných prác v EUR bez DPH:** | 455 740,26 Eur |
| III.3 **Spôsob určenia ceny :**  3.1 Uchádzač si určí počet hodín a jednotkovú cenu za hodinu práce v ponuke v € s DPH. Zároveň uvedie celkovú cenu za zákazku v € s DPH. V prípade, že uchádzač nie je platcom DPH, uvedie to v cenovej ponuke.  3.2 Cenu za predmet zákazky uchádzač stanoví vrátane všetkých nákladov spojených s poskytnutím služby vrátane dopravných nákladov a spotrebného materiálu nevyhnutného pre plnenie predmetu zákazky.  3.3 Uchádzač nebude oprávnený požadovať akúkoľvek inú úhradu za prípadné dodatočné náklady, ktoré nezapočítal do ceny predmetu zákazky.  3.4 Pri tvorbe ceny musí uchádzač zohľadniť primeranosť jej stanovenia na základe jemu vzniknutých nákladov a primeranosť zisku v súlade so zákonom o cenách. | |

**IV. Doplňujúce informácie**

|  |
| --- |
| **IV.1 Ďalšie informácie :**  4.1 Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a uchádzačmi bude zabezpečovaná písomne t.j. e-mailom. Verejný obstarávateľ určil na komunikáciu e-mailovú adresu obecdurkov@stonline.sk. Cez uvedenú adresu bude prebiehať všetka korešpondencia medzi verejným obstarávateľom a uchádzačmi (oslovenie, žiadosti o vysvetlenie, informácia o  vyhodnotení ponúk atď. ).  4.2 Zároveň si Vás dovoľujem upozorniť, že z predmetného prieskumu trhu nevyplýva verejnému obstarávateľovi záväzok s Vami uzavrieť zmluvu. |